**Haapsalu Põhikooli eskiisprojekti koostamise koosoleku**

**Protokoll nr 8**

**Koosolek toimus 28. 08.2015 Haapsalu Põhikoolis.**

**Kohtumisel osalesid:**

Ülle Lobjakas – HPK õppealajuhataja

Anne Mahoni – HPK direktor

Toivo Birk – HKP direktori asetäitja majandusalal

Siim Birk – HPK huvijuht

Ilona Aasvere – HPK muusikaõpetaja

Siiri Reimann – HPK käsitööõpetaja

Kaido Kivimäe – HPK poiste tööõpetuse õpetaja

Aive Saadjärv – HNK direktor

Ahti Kooskora – arhitekt

Mari-Epp Täht – Haapsalu Linnavalitsuse haridusnõunik

1. Arutati läbi kooli poolt tehtud ettepanekud.

**Haapsalu Põhikooli ettepanekud 04.08.2015:**

**O korrus:**

**Aula**: ruumi esmane funktsioon on aula, seega riietusruumide ette statsionaarne lava (mõelda, kuhu paigutada toolid).

**OTSUS: tuleb statsionaarne lava ja sellega kaob üks uks, mis viis aulast otse õue.**

? Võib-olla võiks helitehnika juurde lisa ruum, näiteks bändile.

? Võib-olla mõelda, kas võimalik ka rõdu ehitada.

**Poiste tehnoloogia** õpetuse ruumid teha mitte pooleks, vaid 2/3 suur ruum ja 1/3 väike ruum, mis omakorda teha 2/3 ja 1/3 (Lisa skeem).

**OTSUS: arvestada õpetaja ettepanekut ja jagada ruum kolmeks.**

**Labor**: meie pakkusime laboriruumi keskmiseks ruumiks, plaanil on ääres.

**OTSUS: võimalusel jätta labor klassiruumide vahele.**

Kui labori paigutamisel vasakule on ehituslik põhjus, siis võib ta selliselt jääda. Muidu eelistame keskele.

Kas tühja vahe tekitamine serveri ruumi ja klassiruumi vahel on põhjuseks valguse saamine esimesele korrusele? See tekitab sellise kontrollimatu nurgakese ja oleks hea kui seal vahet pole.

**I korrus:**

**Administratsiooni ruumid:**

-õppealajuhataja ruum tuua ette poole, infojuht ja haridustehnoloog koos laoga taha poole.

-haridustehnoloogil ei pea olema oma kabinetti.

**! Õpetajatel** peab olema ruumi puhkamiseks, kohvi tegemise koht ja töö tegemise kohad (kõigil ei ole klassiruumi ja alati pole võimalik olla klassiruumis). Siit tulenevalt:

-nõupidamisruum võiks pigem olla õpetajate tööruum ja sealt võiks olla uks ka õpetajate tuppa.

-nõupidamisruumi ja õpetajate toa juures olev laoruum võiks olla väljast suletud ja avatud õpetajate tuppa ja nõupidamisruumi ja seal võiks paikneda õpetajate kohvi valmistamise koht.

**! Nõupidamised**: väikesed nõupidamised (6-7) peavad toimuma direktori või õppealajuhata kabinetis, suuremate (20-25) nõupidamiste korral saab klassiruume kasutada, kogu kollektiiv (50-60) võiks mahtuda muusikaklassi

**! Direktori ja õppealajuhataja kabineti** suurused peavad olema sellised, et seal saab pidada nõu 6-7 inimesega.

**OTSUS: keerata õppealajuhataja pool peegelpilti ja õpetajatele vähemalt 4 töökohta.**

**Raamatukogu** mõlemad pooled peavad olema lükandustega suletavad (siis saab seal pidada eraldi kaht tundi).

**OTSUS: arvestada kooli ettepanekuga.**

**III korrus:**

**Tüdrukute tööõpetus**:

74,5 see osa pigem väiksem ja vastas pool 94 suurem (suletud/avatud osad vastupidi ja uks teise kohta)

74,5 ruumi otsa (vastu koduklassi ) eraldatud osa materjalide, näidiste jne. jaoks

74,5 ruumi seina äärde masinad

94 ruumi koduklassi otsa pliidid

Väike , eraldi olev ladu, kodunduse klassi otsas jääks kangastelgedele

**!** **Kui avatud/suletud** peaks olema, sest seal masinad ja pliidid? Ohutustehnika kohalt peab saama kõike sulgeda.

**OTSUS: arvestada õpetaja ettepanekutega**

**OTSUS: muusikaklass astmetega**

**ÜMBRUS**

* Jalgrattaparklaid vähemalt 100;
* Sissepääsude katusealused ei pea olema kinnised, pigem avatud (vähem prahti, rohkem kontrollitavad …);
* Korvpalli platsi asukoht? Kas võimalik nihutada seda kaubamaja poole (teise platsi poole);
* Lipuväljak? Kas näiteks tänase sissepääsu asemele ja sinna pingid … või uue sissepääsu juurde?
* Söökla juurde lähevad väga suured autod, kuidas nende liikumine, ümber pööramine … Auto parkla täna ilmselt väike (see ka ilmselt majutuse kasutajatele), kas võimalik pikendada Tallinna maantee poole;
* Kas võimalik rajada ka õues õppe klass?

**Ümbruse osas arutelu ei jätkatud, seda tehakse järgmises planeerimise faasis põhjalikumalt.**

Eskiisprojekt valmib hiljemalt 30. septembriks 2015.a

Memo koostas Mari-Epp Täht